PhotoDiary 相册日记

发行准备报告

版本 1.0  |  2026年5月21日

中国国内应用商店发行  |  个人开发者

# 1. 项目概况

相册日记 (PhotoDiary) 是一款基于 Android 平台的纯本地日记应用。用户可以创建带照片、标签的日记，浏览日历视图和照片墙，通过分享功能导出日记图片。

当前版本：1.0 (versionCode=1)，功能开发已完成，正在准备发行到国内应用商店。

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 应用ID | com.photodiary |
| 最小 SDK | 29 (Android 10) |
| 目标 SDK | 34 (Android 14) |
| 技术栈 | Kotlin + Compose + Room + Coil + Sentry |
| 架构 | MVVM + Clean Architecture，手动 DI |
| 权限 | CAMERA、INTERNET |
| 签名密钥 | RSA 2048位，有效期 25 年 |
| 发行渠道 | 国内应用商店（华为、小米、酷安等） |
| 开发者身份 | 个人 |

# 2. 已完成的技术工作

## 2.1 应用签名

- 生成发布密钥库：app/release.jks（RSA 2048位，有效期 25 年）

- 密码存储在 keystore.properties（已加入 .gitignore，不会提交到代码仓库）

- build.gradle.kts 中配置了 signingConfigs { release } 和 buildTypes { release }

- release 构建类型引用发布签名配置

## 2.2 代码混淆 (R8/ProGuard)

- release 构建启用了 isMinifyEnabled = true 和 isShrinkResources = true

- 创建了 app/proguard-rules.pro，包含 Room、Coil、Compose、Sentry、DataStore、ViewModel 等库的 keep 规则

- 构建后的 APK 体积约 24MB（含混淆和资源压缩）

## 2.3 崩溃报告 (Sentry)

- 集成了 io.sentry:sentry-android:7.8.0 SDK

- AndroidManifest.xml 中添加了 INTERNET 权限（仅用于上传崩溃日志）

- 禁用了 Sentry 自动初始化 (io.sentry.auto-init=false)，改用 PhotoDiaryApplication.onCreate() 中手动初始化

- 仅在 release 版本中启用，DSN 未配置时会静默跳过，不影响应用正常使用

- sentry.properties 用于配置 DSN（已加入 .gitignore）

## 2.4 隐私政策

- 创建了 PRIVACY_POLICY.md 完整隐私政策文档

- 在 TimelineScreen 顶栏添加了“关于”按钮 (Info 图标)，点击弹出隐私声明对话框

- 对话框包含：版本信息、应用简介、隐私声明、崩溃报告说明

## 2.5 构建验证

- ./gradlew assembleRelease 成功构建

- release APK (24MB) 已在 MuMu 模拟器上安装并启动，无崩溃

# 3. 待办事项

以下事项需要你亲自完成，部分涉及外部注册和审批流程。

## 3.1 备份发布密钥库 (紧急/阻塞)

- 文件位置：app/release.jks

- 必须备份到多个安全位置（云盘、U盘、备用电脑等）

- 丢失后无法更新应用，只能以新包名重新发布

- 密码信息在 keystore.properties 中

## 3.2 配置 Sentry DSN (高优先级)

- 访问 sentry.io 注册账号（免费版可用）

- 创建新项目 → 选择 Android 平台 → 获取 DSN

- 将 DSN 填入 sentry.properties 文件中的 dsn= 配置项

- 重新构建 release APK，崩溃报告即可生效

- 注意：Firebase 在国内不可用，Sentry 是替代方案

## 3.3 App 备案 (法律要求)

- 2024 年起，国内应用商店新上架应用必须完成工信部 App 备案

- 备案网站：https://beian.miit.gov.cn

- 需要提供：应用信息、开发者身份信息、隐私政策链接等

- 建议尽早开始，备案审核可能需要数天至数周

## 3.4 申请软件著作权 (视商店要求)

- 酷安一般不要求软著，可以先上架测试

- 华为、小米、OPPO、vivo 等主流商店通常要求软著

- 中国版权保护中心提交，周期约 1-3 个月，官方费用约 300 元

- 可通过代理加速（费用较高）

## 3.5 准备商店素材

- 应用图标：512x512 PNG（可从当前自适应图标导出）

- 截图：3-5 张，展示主要功能界面（日记列表、编辑器、照片墙、日历视图、标签管理）

- 应用描述：短描述 (80字) + 详细描述 (500+ 字)

- 分类：摄影/工具/生活

- 关键词：日记、照片、日历、标签、私密

- 年龄分级：适合全年龄段

## 3.6 保存 ProGuard Mapping 文件

- 文件位置：app/build/outputs/mapping/release/mapping.txt

- 每次发版前备份此文件，对应版本号

- 用于 Sentry 崩溃堆栈还原，没有它无法定位混淆后的崩溃

# 4. 关键文件清单

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| app/release.jks | 发布签名密钥库（不入 git） |
| keystore.properties | 密钥配置（不入 git） |
| sentry.properties | Sentry DSN 配置（不入 git） |
| PRIVACY_POLICY.md | 隐私政策文档 |
| app/proguard-rules.pro | R8 混淆规则 |
| app/build.gradle.kts | 包含签名、混淆、Sentry 依赖 |
| app/build/outputs/apk/release/ | release APK 输出目录 |
| app/build/outputs/mapping/release/ | ProGuard mapping 文件 |

# 5. 重要提醒

- 密钥库丢失 = 无法更新应用。请立即备份 release.jks 和 keystore.properties 到多个安全位置。

- 建议先上架酷安进行产品验证，同时申请软著和备案，再上架主流商店。

- 每次发版前确保保存 mapping.txt，并与版本号对应。

- 隐私政策文档可以寄存在 GitHub Pages 或 Gitee Pages，作为商店审核时的隐私政策链接。

- 在正式发布前，建议在真机上进行完整功能测试（拍照、分享、小部件、主题切换等）。